# Cronograma del Proyecto Integrador — Sistema de Gestión de Eventos y Reservas

| Corte | Semanas | Relación con la Matriz Canvas | Actividades | Entregables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte 1 (Semanas 1-5) | 1 a 5 | - Bloques 5 (Segmentos de clientes) y 3 (Propuesta de valor): identidad verificada y confianza como diferenciador - Bloque 2 (Actividades clave): certificación de eventos y verificación de identidad - Bloque 1 (Socios clave): proveedor biométrico y aseguradora | - Definir alcance, objetivos y reglas de negocio del sistema de gestión de eventos y reservas - Modelar diagramas UML: casos de uso, clases y (si aplica) secuencia, incluyendo perfiles Cliente, Agente y Administrador - Diseñar el modelo entidad-relación en 3FN: País, Departamento, Ciudad, Persona, Cliente, Agente, Administrador, Evento, Reserva - Elaborar el diccionario de datos y las reglas de estado (evento y reserva) - Diseñar wireframes/mockups de las vistas por rol (cliente, agente, administrador) - Crear el repositorio en GitHub, definir ramas y asignar responsabilidades del equipo | - Documento de análisis y alcance del proyecto - Diagramas UML (casos de uso y clases) - Modelo entidad-relación y diccionario de datos - Wireframes de la interfaz por perfil de usuario - Repositorio GitHub inicializado con README y tablero de tareas (backlog) |
| Corte 2 (Semanas 6-11) | 6 a 11 | - Bloque 6 (Recursos clave): base de identidades verificadas y arquitectura redundante - Bloque 8 (Estructura de costos): verificación biométrica y cumplimiento normativo - Bloque 1 (Socios clave): pasarela de pago y recintos ancla | - Implementar la base de datos relacional en PostgreSQL a partir del modelo ER - Desarrollar el backend bajo el patrón MVC, con API para las operaciones CRUD de todas las entidades - Implementar el sistema de autenticación y registro (clientes y agentes) mediante correo y contraseña - Implementar la lógica de negocio de eventos y reservas, incluyendo el manejo de sus estados - Definir y probar el modelo de comunicación entre la aplicación y la base de datos (API/servicios) - Escribir pruebas funcionales del backend y documentar los endpoints | - Base de datos PostgreSQL implementada y poblada con datos de prueba - Backend funcional (API REST) con CRUD de personas, clientes, agentes, administradores, eventos, reservas, países, departamentos y ciudades - Módulo de autenticación y registro operativo - Documentación de la API (colección Postman o similar) - Informe de avance con evidencia de commits por integrante |
| Corte 3 (Semanas 12-16) | 12 a 16 | - Bloque 7 (Canales): plataforma digital propia como canal principal - Bloque 4 (Relación con clientes): autoservicio y comunicación proactiva - Bloque 9 (Fuentes de ingreso) y 3 (Propuesta de valor): reportes que sustentan el modelo de negocio | - Desarrollar el frontend con HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript y TypeScript aplicando MVC - Integrar frontend y backend; construir las vistas personalizadas por tipo de usuario - Construir el dashboard de administrador con reportes gráficos: registros, comerciales, cobertura y operación - Realizar pruebas de integración, control de errores y ajustes de usabilidad - Elaborar el manual de usuario y el documento final del proyecto - Preparar y realizar la sustentación individual del proyecto | - Aplicación web completa e integrada (frontend + backend + base de datos) - Dashboard de administrador con los reportes solicitados (registros, comerciales, cobertura, reservas) - Manual de usuario y documento final del proyecto - Repositorio GitHub completo con historial de commits de todo el equipo - Sustentación individual del proyecto |